INFORME DE CIERRE DE RELEASE

SOFPIX v1.0

20-11-2025

Contenido

1 -. Información General	2

2-. Objetivo del Release	2

3-. Alcances logrados en este Release	2

3.1-. Módulo Biblioteca	2

3.2-. Módulo Pizarra	3

3.3-. Módulo SSA	3

4-. Indicadores de trabajo (Kanban)	3

5-. Aciertos del Release	3

6-. Problemas presentados	3

7-. Conclusión del Release	4

# 1 -. Información General

- Nombre del proyecto: Sofpix

- Versión entregada: Release 1.0 (Entrega final del semestre)

- Fecha de cierre: Noviembre 2025

- Metodología utilizada: Kanban

- Total de actividades en Kanban: 44 tarjetas

# 2-. Objetivo del Release

El objetivo principal del Release 1.0 fue entregar una versión completamente funcional del sistema Sofpix, integrando sus tres módulos principales:

- SSA (Seguimiento Académico)

- Biblioteca

- Pizarra Interactiva

El release debía cumplir con las funcionalidades mínimas viables demostrables en la defensa del proyecto, incluyendo usabilidad, estabilidad y coherencia visual.

# 3-. Alcances logrados en este Release

## 3.1-. Módulo Biblioteca

- Carga y descarga de archivos con sistema de aprobación previa visualización según roles.

- Organización en carpetas personalizables.

- Manejo completo de cuestionarios.

- Flujo estable y sin problemas al integrarse con SSA.

## 3.2-. Módulo Pizarra

- Herramientas de dibujo intuitivas.

- Borrado, guardado y exportación.

- Integración funcional completa, aunque con retrasos debido a la implementación del servidor.

## 3.3-. Módulo SSA

- Gestión de usuarios según rol (Administrador / Profesor).

- Gestión de asignaturas, profesores y alumnos.

- Ingreso y edición de notas.

- Generación automática de KPIs por curso y asignatura.

- Exportación de datos en PDF y Excel.

- Alertas basadas en umbrales académicos.

- Interfaz escalable, moderna y consistente visualmente.

# 4-. Indicadores de trabajo (Kanban)

- Total de tarjetas creadas: 44

- Tarjetas completadas: más del 90%

- Retrasos principales:

- Implementación de servidor

- Integración con el módulo Pizarra

- Integración Biblioteca–SSA realizada sin problemas importantes

# 5-. Aciertos del Release

- Diseño visual sólido y coherente en toda la aplicacion.

- Integraciones estables entre los módulos.

- Excelente gestión del tablero Kanban y priorización de tareas.

- Entregables principales completados correctamente.

- Colaboración constante del equipo en momentos críticos.

# 6-. Problemas presentados

- Retrasos derivados de la implementación del servidor.

- Esto afectó directamente la integración final con la Pizarra Interactiva.

- Falta de documentación intermedia en ciertas etapas.

- Errores en validaciones y tipos de datos en la base MySQL.

# 7-. Conclusión del Release

El Release 1.0 cumple con todos los objetivos establecidos para el semestre, demostrando funcionalidad completa, estabilidad y coherencia en la plataforma Sofpix.
El sistema se encuentra listo para marcha blanca y ofrece una base sólida para futuras expansiones y mejoras.