Informe Final de Retrospectiva

SOFPIX

12-12-2025

Contenido

1 -. Resumen Ejecutivo	1

2-. Introducción	3

3-. Análisis de Aciertos	3

3.1. Gestión de Proyecto y Colaboración	3

3.2. Calidad Técnica y de Producto	3

4.1. Desafíos Técnicos y de Integración	4

4.2. Desafíos de Planificación y Proceso	4

5-. Plan de Mejora Continua	4

6-. Conclusiones	4

# 1 -. Resumen Ejecutivo

El proyecto Sofpix, conformado por los módulos SSA, Biblioteca y Pizarra Interactiva, finalizó satisfactoriamente su ciclo principal de desarrollo. El equipo —integrado por Francisco Araneda, Aidan Arenas y Antonia Marambio— logró entregar versiones funcionales de los tres módulos, cumpliendo con la mayoría de los plazos establecidos y asegurando la operatividad del sistema.

Entre los principales logros se destacan la efectiva aplicación de la metodología ágil Kanban, la colaboración constante entre los miembros del equipo y una gestión sólida del control de versiones mediante GitHub. No obstante, se presentaron desafíos técnicos, especialmente en la conexión y cambio de base de datos, así como dificultades en la integración entre módulos debido a diferencias estructurales.

Las lecciones aprendidas más relevantes apuntan a la importancia de definir una arquitectura estandarizada desde el inicio y a la implementación de ciclos de revisión más frecuentes. En conjunto, Sofpix se considera un proyecto exitoso y funcional, que dejó aprendizajes clave para fortalecer futuros desarrollos colaborativos.

# 2-. Introducción

El presente informe tiene como propósito analizar los resultados de la retrospectiva final del proyecto Sofpix, donde de identifican los aciertos, errores y oportunidades de mejoras futuras a partir de la experiencia del equipo durante el desarrollo.

La metodología consistió en una reunión de cierre colaborativa, donde cada integrante aportó observaciones sobre el proceso completo, abarcando tanto aspectos técnicos como de gestión.

Miembros del equipo:

- Francisco Nicolas Araneda Gutiérrez

- Aidan Asher Arenas Corvalán

- Antonia Ignacia Marambio Miranda

# 3-. Análisis de Aciertos

## 3.1. Gestión de Proyecto y Colaboración

El equipo demostró una efectiva organización mediante Kanban, lo que permitió mantener un flujo de trabajo claro y evitar bloqueos prolongados.

La comunicación constante y el trabajo colaborativo fueron fundamentales para la integración entre módulos.

Asimismo, la autonomía y resolución de problemas de los miembros fue un pilar esencial para cumplir los objetivos.

La gestión del control de versiones en GitHub se mantuvo consistente, asegurando trazabilidad y orden en los cambios realizados.

El equipo demostró alta autonomía y capacidad de resolución de problemas.

## 3.2. Calidad Técnica y de Producto

El principal logro técnico fue la entrega funcional de los tres módulos del sistema, cada uno cumpliendo los requerimientos definidos.

Se implementaron mecanismos de seguridad efectivos, incluyendo visualización y acciones por roles, sumado a la encriptación de contraseñas con Argon2ID (Estandar actual).

Además, se evidenció una mejora continua del diseño UI/UX, logrando una interfaz más intuitiva, coherente y centrada en la experiencia del usuario.

# 4-. Análisis de Desafíos

## 4.1. Desafíos Técnicos y de Integración

Durante las primeras etapas del proyecto se produjeron problemas de conexión a la base de datos, sumados a un cambio estructural en la misma, que implicó ajustes en los modelos y un retraso temporal.

La integración entre los módulos SSA y Biblioteca presentó dificultades debido a diferencias en las rutas y estructuras de carpetas.

También se identificaron errores menores de validación de datos, como el manejo de tipos de variables incompatibles en MySQL.).

## 4.2. Desafíos de Planificación y Proceso

Inicialmente, el equipo experimentó falta de claridad en la asignación de responsabilidades, lo que generó cierta descoordinación.

Asimismo, la planificación de la infraestructura del servidor y túneles no se abordó con la anticipación necesaria, concentrándose en un solo miembro.

Finalmente, la ausencia de retrospectivas periódicas limitó la detección temprana de ciertos problemas técnicos y de organización.

# 5-. Plan de Mejora Continua

A partir de las lecciones aprendidas, el equipo de Sofpix definió las siguientes acciones para fortalecer sus procesos futuros:

- Estandarizar la arquitectura técnica: establecer, desde el inicio, una estructura de carpetas y una configuración de base de datos común para todos los módulos.

- Implementar revisiones ágiles: realizar dos mini-retrospectivas semanales orientadas a la identificación temprana de bloqueos o inconsistencias.

- Adoptar documentación continua: elaborar y mantener plantillas compartidas de documentación técnica y de usuario durante todo el proceso de desarrollo.

- Integrar un flujo de control de calidad (QA): establecer revisiones cruzadas de funcionalidades antes de cada entrega para asegurar la calidad del código y la coherencia del sistema.

- Mantener coherencia visual (UI/UX): preservar la identidad gráfica y la experiencia de usuario uniforme entre los módulos del sistema.

# 6-. Conclusiones

El proyecto Sofpix concluye de manera exitosa, entregando un producto funcional, visualmente coherente y técnicamente sólido.

A pesar de los desafíos técnicos y de organización iniciales, la colaboración constante, el uso disciplinado de Kanban y la capacidad de adaptación del equipo permitieron alcanzar los objetivos planteados.

Las lecciones aprendidas en torno a la estandarización de la arquitectura, la planificación anticipada de la infraestructura y la implementación de revisiones periódicas representan un avance importante hacia la madurez del equipo y servirán como base para futuros desarrollos más eficientes y escalables.