Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante este periodo, he avanzado en diversas actividades del proyecto Sofpix. Debido a cambios en las ideas iniciales, fue necesario implementar un servidor en el colegio donde se está llevando a cabo el proyecto. Actualmente, aproximadamente el 46% del frontend se encuentra desarrollado, mientras que cerca del 60% del proyecto total ya está implementado. Estos ajustes implicaron una reorganización en los objetivos y la metodología, principalmente para adaptarnos al nuevo entorno de trabajo y optimizar la comunicación entre el sistema y el servidor. |
| --- | --- |
| Objetivos | Intentar unir el servidor con nuestra aplicacion inicial |
| Metodología | - |
| Evidencias de avance | Toda la documentacion solicitada y el github con el codigo subido |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Aplicar el diseño y desarrollo de soluciones de software innovadoras y de calidad, utilizando estándares y buenas prácticas de la industria.. | Diseño, implementación e integración de los módulos del proyecto (frontend, SSA, Biblioteca Digital y Pizarra Interactiva), incluyendo la funcionalidad offline y la adaptación a cambios de requerimientos del cliente.. . | Herramientas de desarrollo como Python, librerías de interfaz (PyWebView, OpenCV),, bases de datos MySQL, servidor local, repositorios GitHub, documentación técnica, Figma y herramientas de gestión como Jira y Google Docs. | Entre 2 y 4 semanas por módulo, con planificación continua de sprints y seguimiento de avances. | Antonia Marambio (Service Request Manager ), Aidan Arenas(Developer),Francisco Araneda (Service Delivery Manager ) | Una de nuestras gran dificultades fue el cambiar de institucion y tener que replantear todo el proyecto por falta de tiempo y nuevas necesidades | SSA: En curso Biblioteca: En curso Pizarra: en curso | Cambiar la arquitctura completa a un Cliente-Servidor y uscar la forma de mantener al menos el formato MVC |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Uno de los principales factores que dificultó el desarrollo de nuestro proyecto APT fue el cambio de institución, lo que implicó replantear gran parte del proyecto debido a la falta de tiempo y a la aparición de nuevas necesidades del cliente. Esto nos obligó a modificar la arquitectura original, migrando a un modelo Cliente-Servidor y buscando mantener, en la medida de lo posible, el formato MVC en la organización del código. Para enfrentar estas dificultades, se tomaron varias acciones: primero, se priorizaron los casos de uso esenciales, reduciendo y reorganizando las funcionalidades para ajustarlas al nuevo entorno. Segundo, se implementó un servidor local en la institución para facilitar las pruebas y el almacenamiento de datos. Finalmente, se fortaleció la comunicación dentro del equipo y con el cliente, mediante reuniones periódicas y canales de seguimiento más directos, para asegurar que todos los miembros del equipo estuvieran alineados con los cambios. Entre los factores que han facilitado el avance, destacan la disponibilidad de herramientas de desarrollo como Python, bases de datos MySQL, librerías de interfaz y herramientas de gestión de proyectos, así como el compromiso y colaboración del equipo para adaptarse a los cambios y cumplir con los objetivos del proyecto

Actividades ajustadas o eliminadas: Se tuvieron que reajustar ciertas areas del SSA, Quitar tipos de Quizzes en Biblioteca al igual que funcionalidad

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: ninguna

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.